项目支出部门评价报告

评价类型：      □实施过程评价         ☑完成结果评价

项目名称：          “赣政通”南昌分厅建设项目

项目单位：            南昌市数字科学研究中心

主管部门：           南昌市政务服务数据管理局     （盖章）

评价时间：        2022年1月1日至 2022年12月31日

评价机构：      □第三方机构   □专家组   ☑项目单位评价组

2023 年 3 月 8 日

目 录

前 言	1

一、基本情况	2

（一）项目概况	2

1.项目背景	2

2.项目主要内容及实施情况	2

3.资金投入和资金使用情况	3

（二）项目绩效目标	3

1.项目绩效总目标	3

2.项目绩效阶段性目标	4

二、绩效评价工作情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

1.绩效评价目的	4

2.评价对象	5

3.评价范围	5

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	5

1.绩效评价原则	5

2.评价指标体系	6

3.评价方法	8

4.评价标准	8

（三）绩效评价工作过程	9

1.绩效评价的业务流程	10

2.形成绩效评价报告	12

三、综合评价情况及评价结论	12

四、绩效评价指标分析	13

（一）项目决策情况（15分）	13

1.项目立项（6分）	13

2.绩效目标（4分）	14

3.资金投入（5分）	14

（二）项目过程情况（15分）	15

1.资金管理（10分）	15

2.组织实施（5分）	16

（三）项目产出情况（35分）	17

1.产出数量（15分）	17

2.产出质量（10分）	19

3.产出时效（5分）	21

4.产出成本（5分）	23

（四）项目效益情况（35分）	23

1.社会效益（13分）	23

2.可持续影响（12分）	24

3.使用部门满意度（10分）	25

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	25

（一）项目实施经验及做法	25

（二）存在的问题及原因分析	25

1.绩效目标设置不够明确	25

2.制度建设待进一步完善	26

六、有关建议	26

1.强化绩效目标设定，加强预算绩效管理	26

2.建立健全专项资金管理制度	26

七、其他需要说明的问题	26

附件：项目支出绩效评分表	27

南昌市数字科学研究中心“赣政通”南昌分厅

建设项目绩效评价报告

# 前 言

财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

“赣政通”平台建设是江西省深化“放管服”改革、坚决整治“怕慢假庸散”作风顽疾、持续推进“五型”政府建设、打造“四最”营商环境、加快政府治理能力现代化的一项重要举措，也是继“赣服通”之后又一重要基础性、关键性政务信息化平台。平台引入先进技术理念，按照“统一平台、一体在线、协同高效”原则，集约化构建全省政务协同大平台，破除部门、地域信息壁垒，实现政务办公“横向到边、纵向到底”。按照《“赣政通”南昌市县分厅建设工作方案》要求，结合部门2022年度工作计划安排，南昌市数字科学研究中心组织实施“赣政通”平台建设项目，由南昌市数字科学研究中心开展各项工作。

为深入贯彻落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共南昌市委、南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）、《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）、《南昌市财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1号）等文件精神，为强化预算支出主体责任，提高财政资源配置和使用效率。根据绩效评价有关文件及相关规定，按照绩效评价工作的一般准则，对“赣政通”平台建设项目专项资金使用及其效果开展部门绩效评价工作并形成绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

根据《南昌市人民政府办公厅关于印发“赣政通”南昌市县分厅建设工作方案和“赣政通”南昌市县分厅建设工作联席会议制度的通知》（洪府厅发〔2020〕118号）文件要求，在市政府办公厅现有政务办公系统基础上升级扩容，按“城市大脑”底层技术架构增购硬件服务器，针对政务办公系统软件升级，以满足全市政务办公系统功能和要求，为市政府各部门工作人员提供高效的公文处理、资源共享和信息沟通的信息化平台，无缝对接全省“赣政通”平台。

### 2.项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

整合全市各县（区）政府、开发区管委会和市政府各部门现有政务办公系统，构建集移动办公、即时通信、消息提醒和业务协同等为一体的全市移动政务办公统一对接平台“赣政通”南昌分厅，为全市提供一体化的便捷、优质、高效的办公平台，进一步强化各部门之间的协调配合和有机衔接，实现政务“移动办、掌上办”，有效提升全市政务办公效率和协同能力，提高行政效能和管理服务水平，推动全市数字政府建设。

（2）项目实施情况

2022年4月21日已完成对“赣政通”南昌分厅建设项目的初验；2022年5月31日已完成第三方测评机构对“赣政通”南昌分厅建设项目的三级等保测评；2022年7月9日已完成第三方测评机构对“赣政通”南昌分厅建设项目的功能及性能测评工作；2022年8月25日已完成第三方测评机构对“赣政通”南昌分厅建设项目的商用密码应用测评工作；2022年11月1日已完成对“赣政通”南昌分厅建设项目的验收并进入维保期。

### 3.资金投入和资金使用情况

（1）资金投入情况

“赣政通”南昌分厅建设项目327.1314万元，资金来源于市级财政拨款资金；截至2022年12月31日，实际到位资金327.1314万元，资金到位率100.00%。

（2）资金使用情况

截至2022年12月31日，“赣政通”南昌分厅建设项目到位资金327.1314万元，实际支出资金为327.1314万元，预算资金执行率100.00%；项目实际用于“赣政通”南昌分厅政务办公平台系统集成实施服务、项目建设工程监理服务、“赣政通”南昌分厅等保测评服务及商用密码应用安全性测评技术服务的方面。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目绩效总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面提升政府治理能力为目标，整合全市各县（区）政府、开发区管委会和市政府各部门现有政务办公系统，构建集移动办公、即时通信、消息提醒和业务协同等为一体的全市移动政务办公统一对接平台“赣政通”南昌分厅，为全市提供一体化的便捷、优质、高效的办公平台，进一步强化各部门之间的协调配合和有机衔接，实现政务“移动办、掌上办”，有效提升全市政务办公效率和协同能力，提高行政效能和管理服务水平，推动全市数字政府建设。

### 2.项目绩效阶段性目标

根据《“赣政通”建设工作方案》要求，升级扩容市政府办公厅政务办公系统；统筹建设市级大厅门户，规范门户版面设计、功能开发和内容组织；做好市政府各部门组织架构、人员信息等基础数据的采集和导入；按照电子政务移动办公系统安全技术规范要求，建设本级政务外网安全接入平台。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

根据项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

1.掌握“赣政通”南昌分厅建设项目的资金申请拨付以及使用情况；

2.了解“赣政通”南昌分厅建设项目的产出与效益；

3.发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

### 2.评价对象

“赣政通”南昌分厅建设项目，南昌市政务服务数据管理局为项目主管单位，落实项目监督管理工作，监控项目实施成效，由南昌市数字科学研究中心组织实施，保证项目合规、高效完成。

### 3.评价范围

“赣政通”南昌分厅建设项目预算资金327.1314万元；实施范围为建设“赣政通”南昌分厅；包括项目具体申报、实施、完成情况以及各使用部门满意度等，评价项目时段为2022年1月1日至2022年12月31日。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1.绩效评价原则

绩效评价遵循以下基本原则：

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应达到如下要求：

（1）在数据采集时，采取各项目责任单位提供客观数据，主管部门现场查阅、复核，以确保各项指标的数据真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

### 2.评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。针对项目构建一套指标体系，项目指标包括项目决策（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程（资金管理、组织实施），项目产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），项目效益（社会效益、可持续影响、服务对象满意度）。结合项目工作情况等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，设置项目绩效评分指标表一套，三级指标39个。指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。具体详见附件－项目支出绩效评分表。

项目决策：占权重15分，用于考核项目立项依据规范性、绩效目标编制合理性、预算资金编制分配合理性等情况。

（2）项目过程：占权重15分，用于考核预算资金到位及执行使用的合规性、项目管理制度健全及有效性等情况。

（3）项目产出：占权重35分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。

（4）项目效益：占权重35分，分为社会效益、可持续影响、服务对象满意度三个方面，用于展现项目实施效果。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 （15分） | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 |
|  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 |
|  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 |
| 项目过程 （15分） | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 |
|  |  |  | 预算执行率 | 5 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 3 |
|  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 3 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 2 |
| 项目产出 （35分） | 产出数量 | 15 | 三级等保测评 | 2 |
|  |  |  | 原市政府办公室办公OA系统功能迁移到赣政通 | 2 |
|  |  |  | 完成安全接入平台建设 | 2 |
|  |  |  | 市县区、开发区各部门组织架构人员信息采集导入 | 2 |
|  |  |  | 市县区、开发区各部门组织架构梳理 | 2 |
|  |  |  | 第三方商用密码应用测评 | 2 |
|  |  |  | 系统功能及性能测评 | 3 |
|  | 产出质量 | 10 | 三级等保测评通过 | 1 |
|  |  |  | 人均访问速度 | 1 |
|  |  |  | 保证市县区、开发区的正常使用 | 1 |
|  |  |  | 出现系统故障恢复 | 1 |
|  |  |  | 同时保证在线人数使用 | 1 |
|  |  |  | 符合《赣政通南昌市县分厅建设工作方案》和《赣政通南昌市县分厅建设工作联席会议制度》的相关要求 | 1 |
|  |  |  | 第三方商用密码应用测评通过 | 1 |
|  |  |  | 系统功能及性能测评通过 | 1 |
|  |  |  | 系统验收合格率 | 1 |
|  |  |  | 设施设备验收合格率 | 1 |
|  | 产出时效 | 5 | 2022年2月至2022年4月完成“赣政通”南昌分厅建设项目的初验 | 1 |
|  |  |  | 2022年2月至2022年6月完成第三方测评机构对“赣政通”南昌分厅建设项目的三级等保测评 | 1 |
|  |  |  | 2022年2月至2022年7月完成第三方测评机构对“赣政通”南昌分厅建设项目的功能及性能测评工作 | 1 |
|  |  |  | 2022年2月至2022年9月完成第三方测评机构对“赣政通”南昌分厅建设项目的商用密码应用测评工作 | 1 |
|  |  |  | 2022年7月至2022年11月完成“赣政通”南昌分厅建设项目的验收并进入维保期 | 1 |
|  | 产出成本 | 5 | 平台建设费用<=327.66万元 | 5 |
| 项目效益 （25分） | 社会效益 | 13 | 可有效提升各参建单位核心信息安全保密水平 | 7 |
|  |  |  | 有效提升全市政务办公效率和协同能力 | 6 |
|  | 可持续影响 | 12 | 对“赣政通”南昌分厅建设项目进行评估与管理 | 6 |
|  |  |  | 平台持续使用年限 | 6 |
| 满意度 （10分） | 服务对象满意度 | 10 | 对各使用部门进行有效评估，有助于全市数字政府建设，评估满意度>=95% | 10 |
| 总分 |  | 100 |  | 100 |

### 3.评价方法

（1）主要采用因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

（2）本次绩效评价中对于“赣政通”南昌分厅建设项目的不同使用部门，采取随机面访、电访的方式完成各使用部门的满意度问卷调查。

### 4.评价标准

绩效评价标准是财政支出绩效目标完成程度的衡量尺度。通过评价标准判断评价指标的合理与重要性程度，作为评价工作的基本准绳和标尺，决定了评价目标的实现与否以及评价结果的准确与否，并作为评价计分的依据。绩效指标评价标准主要有：

（1）计划标准

以预先制定的规划、计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价指标的预计完成值，旨在通过与实际完成值进行比对，通过测算计划值完成比例，达成绩效评价目的。

（2）行业标准

参照国家公布的相关财政经费的相关指标数据为基准数据，充分挖掘数据中蕴含的信息，从而制定相适应的行业评价标准。行业标准的充分应用需要充足的样本数据库作支撑，具备一定的权威性、客观性与真实性，便于财政项目支出绩效评价情况的纵向和横向的分析与对比。

（3）经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，经过其严密分析与研究，确定相关指标标准。该项标准与行业标准存在优先选择的情况，即行业标准权威性不足或缺乏同行业标准时，采用经验标准。

## （三）绩效评价工作过程

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

### 1.绩效评价的业务流程

（1）评价前期准备

了解评价对象情况：根据相关文件的解读，了解预算绩效管理项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及到的相关方。

选择绩效评价工作组：基于对项目的情况了解，选择合适的绩效评价人员，组建绩效评价工作组；根据绩效管理政策要求，开展绩效评价工作，并履行以下职责：

①确定评价任务；

②为开展评价活动提供必要的支持，组织协调各项评价活动；

③监督评价活动；

④实施评价质量控制；

⑤对评价活动中出现的问题作出及时回应；

⑥负责组织审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合要求，审定绩效评价报告。

根据绩效评价组组长安排，绩效评价组成员负责具体实施各项绩效评价工作，完成整体绩效评价工作。

（2）绩效评价实施

评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，安排小组成员到项目实施单位进行财务核查，一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时，组织对项目负责人及组织实施参与者进行深度访谈，以了解项目资金使用的整体情况，诸如使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等，为评价组调整工作重点提供信息支撑，也可对项目整体情况形成总体把握。

然后，对项目组织实施资料进行核实，这一阶段主要是进行项目相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外，对项目组织实施资料进行整理，了解项目使用部门范围，并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核：对收集到的评价证据，通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性等，增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级：运用既定的分析方法，根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析，对各项评价指标进行评分。通过加权计算出最终的评价分值，并相应确定绩效等级。

形成评价结论：评价结论按照既定要求，从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论和说明绩效目标的实现程度，应用项目绩效指标完成情况，反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析，对已实现的绩效目标总结相关经验与做法，对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素，并提出对应建设性意见以供被评价部门参考。

### 2.形成绩效评价报告

评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照要求提炼撰写绩效报告，并在评价组内部进行审核，主要关注报告格式是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否透彻；报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，建议是否可行等。在评价组内部审核的基础上，修改并完善形成最终评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果：评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为93.5分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

表1： “赣政通”南昌分厅建设项目得分汇总表

| 项目决策 （15分） | 项目过程 （15分） | 项目产出 （35分） | 项目效益 （25分） | 满意度 （10分） | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.00 | 14.00 | 35.00 | 19.50 | 10.00 | 93.50 |

（二）主要结论：

我中心设立的“赣政通”南昌分厅建设项目，由省发展改革委、省政府办公厅（省政务服务办）为平台顶层管理部门，省大数据中心为平台运维部门，是全省统一的政务协同办公平台，主要面向各级公务人员提供各类政务协同办公服务。其以全面提升政府治理能力为目标，整合全市各县（区）政府、开发区管委会和市政府各部门现有政务办公系统，构建集移动办公、即时通信、消息提醒和业务协同等为一体的全市移动政务办公统一对接平台。“赣政通”南昌分厅，是为全市提供一体化的便捷、优质、高效的办公平台，致力于进一步强化各部门之间的协调配合和有机衔接，实现政务“移动办、掌上办”，有效提升全市政务办公效率和协同能力，提高行政效能和管理服务水平，推动全市数字政府建设。但项目实施过程中仍存在绩效目标设置不够明确、未建立专项资金管理办法等情况。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况（15分）

表2： “赣政通”南昌分厅建设项目决策情况得分汇总表

| 项目立项 （6分） | 绩效目标 （4分） | 资金投入 （5分） | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 |

### 1.项目立项（6分）

（1）立项依据充分性（3分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责”设立此指标。通过核查项目立项业务材料，了解到“赣政通”南昌分厅建设项目根据《南昌市人民政府办公厅关于印发“赣政通”南昌市县分厅建设工作方案和“赣政通”南昌市县分厅建设工作联席会议制度的通知》（洪府厅发〔2020〕118号）文件立项，旨在提高行政效能和管理服务水平，推动全市数字政府建设。根据评分标准，该指标得分3.00分。

（2）立项程序规范性（3分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目申请、设立过程是否符合相关要求”设立此指标。通过项目立项业务材料核查，我中心结合部门工作开展需要，向市政府申请项目资金拨付，在取得项目资金批复后，按照绩效管理要求，在预算一体化系统中进行项目申报，并通过市财政局审批；项目立项所提交的文件、材料符合相关要求，符合国家有关法律法规和文件规定，项目立项程序规范。根据评分标准，该指标得分3.00分。

### 2.绩效目标（4分）

（1）绩效目标合理性（2分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目所设定的绩效目标是否依据充分、符合客观实际，项目绩效目标与项目实施是否相符”设立此指标。通过核查项目立项业务材料，我中心严格按照预算绩效管理要求，结合项目实际工作内容，设定项目年度总体目标，绩效目标与实际工作内容相关，项目效益符合正常水平。根据评分标准，该指标得分2.00分。

（2）绩效指标明确性（2分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量”设立此指标。通过核查项目业务材料，我中心将“赣政通”南昌分厅建设项目绩效目标细化分解成具体的产出、效益、满意度指标，完成安全接入平台建设、人均访问速度、系统验收合格率等绩效指标与项目任务相对应，且指标值清晰可衡量。根据评分标准，该指标得分2.00分。

### 3.资金投入（5分）

（1）预算编制科学性（3分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应”设立此指标。通过核查项目立项业务和财务材料，我中心根据《南昌市人民政府办公厅关于印发“赣政通”南昌市县分厅建设工作方案和“赣政通”南昌市县分厅建设工作联席会议制度的通知》（洪府厅发〔2020〕118号）等文件要求，按需编制项目预算，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，项目预算编制科学。根据评分标准，该指标得分3.00分。

（2）资金分配合理性（2分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应”设立此指标。通过核查项目立项业务和财务材料，“赣政通”南昌分厅建设项目根据各项工作内容分配资金，项目预算共计327.1314万元，按照“赣政通”南昌分厅政务办公平台系统集成实施服务、监理服务等保测评服务、商用密码安全方案及安全性评估、初验终验专家费等分配项目资金，项目资金分配合理，与项目各项工作任务相适应。根据评分标准，该指标得分2.00分。

## （二）项目过程情况（15分）

表3： “赣政通”南昌分厅建设项目过程情况得分汇总表

| 资金管理 （10分） | 组织实施 （5分） | 综合得分 |
| --- | --- | --- |
| 10.00 | 4.00 | 14.00 |

### 1.资金管理（10分）

（1）资金到位率（2分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“实际到位资金与预算资金的比率”设立此指标。通过核查项目财务材料，“赣政通”南昌分厅建设项目预算327.1314万元；截至2022年12月31日，实际到位资金327.1314万元，资金到位率100.00%。根据评分标准，该指标得分2.00分。

（2）预算执行率（5分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目预算资金是否按照计划执行”设立此指标。通过核查项目财务材料，截至2022年12月31日，“赣政通”南昌分厅建设项目申请到位资金327.1314万元，实际支出资金共计327.1314万元，预算资金执行率100.00%。根据评分标准，该指标得分5.00分。

（3）资金使用合规性（3分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目资金使用是否符合相关的财务制度规定”设立此指标。通过核查项目业务资料和财务材料，“赣政通”南昌分厅建设项目资金支出均按照预算方向拨付政务办公平台系统集成实施服务、监理服务等保测评服务、商用密码安全方案及安全性评估、初验终验专家费等费用，各项支出有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用合规。根据评分标准，该指标得分3.00分。

### 2.组织实施（5分）

（1）管理制度健全性（3分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全”设立此指标。通过核查项目业务资料和财务材料，我中心以《南昌市人民政府关于印发南昌市市级财政专项资金管理办法（试行）的通知》作为“赣政通”南昌分厅建设项目管理实施依据，对项目资金拨付使用进行管理，规范项目执行，保证资金的规范使用，但未结合项目特性制定项目专项资金管理办法，在项目资金管理方面缺乏针对性。根据评分标准，该指标得分2.00分。

（2）制度执行有效性（2分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目实施是否符合相关规定”设立此指标。通过核查项目业务资料和财务材料抽查，我中心严格按照“赣政通”南昌分厅建设项目相关要求组织开展安全接入平台建设、市县区（开发区）各部门组织架构梳理及组织架构人员信息采集导入等各项工作，及时将相关纸质、电子资料归档整理，项目制度执行有效。根据评分标准，该指标得分2.00分。

## （三）项目产出情况（35分）

表4：“赣政通”南昌分厅建设项目产出情况得分汇总表

| 产出数量 （15分） | 产出质量 （10分） | 产出时效 （5分） | 产出成本 （5分） | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 35.00 |

### 1.产出数量（15分）

（1）三级等保测评（2分）

依据《“赣政通”南昌分厅建设项目支出绩效目标表》以及我中心部门职能设置此指标；通过核查项目业务资料，“赣政通”南昌分厅建设项目计划完成三级等保测评服务1项，实际完成三级等保测评服务1项，目标任务完成率100.00%。根据评分标准，该指标得2.00分。

（2）原市政府办公室办公OA系统功能迁移到赣政通（2分）

依据《“赣政通”南昌分厅建设项目支出绩效目标表》以及我中心部门职能设置此指标；通过核查项目业务资料，“赣政通”南昌分厅建设项目计划将原市政府办公室1套办公OA系统功能迁移到赣政通，实际已完成原市政府办公室1套办公OA系统功能迁移到赣政通，目标任务完成率100.00%。根据评分标准，该指标得2.00分。

（3）完成安全接入平台建设（2分）

依据《“赣政通”南昌分厅建设项目支出绩效目标表》以及我中心部门职能设置此指标；通过核查项目业务资料，“赣政通”南昌分厅建设项目计划完成100%安全接入平台建设，实际已完成100%安全接入平台建设，目标任务已完成。根据评分标准，该指标得2.00分。

（4）市县区、开发区各部门组织架构人员信息采集导入（2分）

依据《“赣政通”南昌分厅建设项目支出绩效目标表》以及我中心部门职能设置此指标；通过核查项目业务资料，“赣政通”南昌分厅建设项目计划完成市县区、开发区各部门组织架构人员信息采集导入4万人及以上，实际完成市县区、开发区各部门组织架构人员信息采集导入46949人，目标任务完成率117.37%。根据评分标准，该指标得2.00分。

（5）市县区、开发区各部门组织架构梳理（2分）

依据《“赣政通”南昌分厅建设项目支出绩效目标表》以及我中心部门职能设置此指标；通过核查项目业务资料，“赣政通”南昌分厅建设项目计划完成市县区、开发区各部门组织架构梳理1000个及以上，实际完成市县区、开发区各部门组织架构梳理1525个，目标任务完成率152.50%。根据评分标准，该指标得2.00分。

（6）第三方商用密码应用测评（2分）

依据《“赣政通”南昌分厅建设项目支出绩效目标表》以及我中心部门职能设置此指标；通过核查项目业务资料，“赣政通”南昌分厅建设项目计划完成第三方商用密码应用测评工作，实际已完成第三方商用密码应用测评工作，目标任务已完成。根据评分标准，该指标得2.00分。

（7）系统功能及性能测评（3分）

依据《“赣政通”南昌分厅建设项目支出绩效目标表》以及我中心部门职能设置此指标；通过核查项目业务资料，“赣政通”南昌分厅建设项目计划完成系统功能及性能测评工作，实际完成系统功能及性能测评工作，目标任务已完成。根据评分标准，该指标得3.00分。

### 2.产出质量（10分）

（1）三级等保测评通过（1分）

为了解“赣政通”南昌分厅建设项目实施质量情况设立此项指标；通过核查项目业务资料，三级等保测评已于2022年5月31日前通过，达成既定目标。根据评分标准，该指标得1.00分。

（2）人均访问速度（1分）

为了解“赣政通”南昌分厅建设项目实施质量情况设立此项指标；通过核查项目业务资料，“赣政通”办公平台人均访问速度小于3秒，达成既定目标。根据评分标准，该指标得1.00分。

（3）保证市县区、开发区的正常使用（1分）

为了解“赣政通”南昌分厅建设项目实施质量情况设立此项指标；通过核查项目业务资料，2022年“赣政通”办公平台100%保证市县区、开发区的正常使用，达成既定目标。根据评分标准，该指标得1.00分。

（4）出现系统故障恢复（1分）

为了解“赣政通”南昌分厅建设项目实施质量情况设立此项指标；通过核查项目业务资料，2022年“赣政通”办公平台在出现系统故障时，故障恢复时间均在2小时以内，达成既定目标。根据评分标准，该指标得1.00分。

（5）同时保证在线人数使用（1分）

为了解“赣政通”南昌分厅建设项目实施质量情况设立此项指标；通过核查项目业务资料，为保证平台人均访问速度，“赣政通”办公平台在线人数均保持不超5000人数，达成既定目标。根据评分标准，该指标得1.00分。

（6）符合《赣政通南昌市县分厅建设工作方案》和《赣政通南昌市县分厅建设工作联席会议制度》的相关要求（1分）

为了解“赣政通”南昌分厅建设项目实施质量情况设立此项指标；通过核查项目业务资料，“赣政通”南昌分厅建设项目完全符合《赣政通南昌市县分厅建设工作方案》和《赣政通南昌市县分厅建设工作联席会议制度》的相关要求，达成既定目标。根据评分标准，该指标得1.00分。

（7）第三方商用密码应用测评通过（1分）

为了解“赣政通”南昌分厅建设项目实施质量情况设立此项指标；通过核查项目业务资料，第三方商用密码应用测评于2022年8月25日前通过，达成既定目标。根据评分标准，该指标得1.00分。

（8）系统功能及性能测评通过（1分）

为了解“赣政通”南昌分厅建设项目实施质量情况设立此项指标；通过核查项目业务资料，系统功能及性能测评于2022年7月9日前通过，达成既定目标。根据评分标准，该指标得1.00分。

（9）系统验收合格率（1分）

为了解“赣政通”南昌分厅建设项目实施质量情况设立此项指标；通过核查项目业务资料，“赣政通”办公平台系统验收合格率为100.00%，达成既定目标。根据评分标准，该指标得1.00分。

（10）设施设备验收合格率（1分）

为了解“赣政通”南昌分厅建设项目实施质量情况设立此项指标；通过核查项目业务资料，“赣政通”办公平台设施设备验收合格率为100.00%，达成既定目标。根据评分标准，该指标得1.00分。

### 3.产出时效（5分）

（1）2022年2月至2022年4月完成“赣政通”南昌分厅建设项目的初验（1分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目实际完成时间与计划完成时间的比较”以及为保证项目实施成效设立此指标；通过核查项目业务资料，“赣政通”南昌分厅建设项目需在2022年2月至2022年4月完成“赣政通”南昌分厅建设项目的初验，我中心已在2022年4月21日完成系统初验工作，达成既定目标。根据评分标准，该指标得1.00分。

（2）2022年2月至2022年6月完成第三方测评机构对“赣政通”南昌分厅建设项目的三级等保测评工作（1分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目实际完成时间与计划完成时间的比较”以及为保证项目实施成效设立此指标；通过核查项目业务资料，“赣政通”南昌分厅建设项目需在2022年2月至2022年6月完成第三方测评机构对“赣政通”南昌分厅建设项目的三级等保测评工作，我中心已在2022年5月31日完成三级等保测评工作，达成既定目标。根据评分标准，该指标得1.00分。

（3）2022年2月至2022年7月完成第三方测评机构对“赣政通”南昌分厅建设项目的功能及性能测评工作（1分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目实际完成时间与计划完成时间的比较”以及为保证项目实施成效设立此指标；通过核查项目业务资料，“赣政通”南昌分厅建设项目需在2022年2月至2022年7月完成第三方测评机构对“赣政通”南昌分厅建设项目的功能及性能测评工作，我中心已在2022年7月9日完成功能及性能测评工作，达成既定目标。根据评分标准，该指标得1.00分。

（4）2022年2月至2022年9月完成第三方测评机构对“赣政通”南昌分厅建设项目的商用密码应用测评工作（1分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目实际完成时间与计划完成时间的比较”以及为保证项目实施成效设立此指标；通过核查项目业务资料，“赣政通”南昌分厅建设项目需在2022年2月至2022年9月完成第三方测评机构对“赣政通”南昌分厅建设项目的商用密码应用测评工作，我中心已在2022年8月25日完成商用密码应用测评工作，达成既定目标。根据评分标准，该指标得1.00分。

（5）2022年7月至2022年11月完成“赣政通”南昌分厅建设项目的验收并进入维保期（1分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目实际完成时间与计划完成时间的比较”以及为保证项目实施成效设立此指标；通过核查项目业务资料，“赣政通”南昌分厅建设项目需在2022年7月至2022年11月完成“赣政通”南昌分厅建设项目的验收并进入维保期，我中心已在2022年11月1日完成验收并进入维保期，达成既定目标。根据评分标准，该指标得1.00分。

### 4.产出成本（5分）

（1）平台建设费用<=327.66万元（5分）

为了解项目各项工作成本控制情况以及为保障项目实施成效设立此指标；通过核查项目业务资料和财务资料，依据“赣政通”南昌分厅建设项目期初设定的目标值，“赣政通”南昌分厅建设项目成本应<=327.66万元，项目累计发生应拨付资金327.1314万元，成本节约率=（327.66万元-327.1314万元）/327.66万元=0.16%，未超出“±5%”区间范围。根据评分标准（每超出1%扣0.1分），该指标得5.00分。

## （四）项目效益情况（35分）

表5：“赣政通”南昌分厅建设项目效益及满意度情况得分汇总表

| 社会效益 （13分） | 可以持续影响 （12分） | 使用部门满意度 （10分） | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.50 | 10.00 | 10.00 | 29.50 |

### 1.社会效益（13分）

（1）可有效提升各参建单位核心信息安全保密水平（7分）

为了解“赣政通”南昌分厅建设项目实施社会效益情况设立此项指

标；通过核查项目业务材料，在提升各参建单位核心信息安全保密水平方面有一定程度的效果。由于网络是信息传递的载体，因此信息安全与网络安全息息相关，信息安全的含义不仅包括网上信息的安全，而且包括网下信息的安全，在信息安全保密水平方面的工作还有待更进一步的提高。根据评分标准，该指标得6.00分。

（2）有效提升全市政务办公效率和协同能力（6分）

为了解“赣政通”南昌分厅建设项目实施社会效益情况设立此项指标；通过核查项目业务材料，“赣政通”南昌分厅建设项目对全市政务办公效率和协同能力有一定程度上的提升，但也存在一定缺陷与不足，例如：对于经常外出的外勤人员，受手机设备的限制，手机OA移动办公只能实现部分功能，只能与PC办公进行部分的协同协作。根据评分标准，该指标得3.50分。

### 2.可持续影响（12分）

（1）对“赣政通”南昌分厅建设项目进行评估与管理（6分）

为了解“赣政通”南昌分厅建设项目可持续影响情况设立此项指标；通过核查项目业务材料，在“赣政通”南昌分厅建设后，我中心对“赣政通”办公平台进行后续评估与管理工作，虽然评估与管理工作达到了一定的成效，但也存在工作的不足之处。根据评分标准，该指标得4.00分。

（2）平台持续使用年限（6分）

为了解“赣政通”南昌分厅建设项目可持续影响情况设立此项指标；通过核查项目业务材料，该平台持续使用年限大于目标值5年。根据评分标准，该指标得6.00分。

### 3.使用部门满意度（10分）

（1）使用部门满意度≥95%（10分）

为了解使用部门对“赣政通”南昌分厅建设项目整体满意程度以及为保障项目实施成效设立此指标；“赣政通”南昌分厅平台通过多技术融合、多业务梳理、多数据治理，全面实现“组织在线化、沟通在线化、协同在线化、业务在线化和生态在线化”，通过整合县区政务办公系统，打破区域、部门、层级之间的限制，推动政府部门办公系统互联互通和数据共享，大大提升了跨区域、跨部门、跨层级沟通效率，实现了文、会及日常办公“一网办、掌上办”，各使用部门满意度>=95%，达到既定目标。根据评分标准，该指标得10.00分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目实施经验及做法

为加快推动政务办公“一网办、掌上办”，我中心积极推进“赣政通”南昌分厅平台建设，让企业办事像“网购”一样方便。南昌分厅平台通过建立亮灯机制按月通报“赣政通”南昌市县分厅建设情况，使用率低的及时亮红灯、黄灯予以警示，督促各相关单位提高办公平台使用率和活跃度。此外，南昌分厅平台还实现市、区（县）、乡、村四级“全覆盖”，提升了跨区域、跨部门、跨层级沟通效率。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1.绩效目标设置不够明确

我中心设定的“赣政通”南昌分厅建设项目绩效目标中存在个别指标值设置不够明确情况，具体为：项目效益指标中对“赣政通”南昌分厅建设项目进行评估与管理目标，没有明确提出绩效目标的概念，未细化、具体化，结果性验证较难，一定程度上影响绩效评价工作开展的质量。主要由于项目绩效目标设置要求理解不够透彻。

### 2.制度建设待进一步完善

我中心在制度建设过程中存在需进一步完善的情况，具体为：“未结合“赣政通”南昌分厅建设项目特性制定项目专项资金管理办法，在项目资金管理方面缺乏针对性”。主要由于缺乏对专项资金管理制度制定的经验。

# 六、有关建议

### 1.强化绩效目标设定，加强预算绩效管理

我中心将进一步加强部门绩效管理能力提升，按照市财政局关于项目绩效管理工作要求，有效结合项目实际工作内容，设定具体的项目产出、成本、效果、满意度等目标，为项目各项工作实施提供标准以及目标值，助力项目整体工作开展。

### 2.建立健全专项资金管理制度

我中心将结合项目资金执行，建立并完善项目资金管理办法，针对性监管项目资金使用，规范及提高资金使用效率。

# 七、其他需要说明的问题

无

南昌市数字科学研究中心

2023年3月8日

# 附件：项目支出绩效评分表

| 项目支出绩效评分表 |
| --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 |
| 项目决策（15分） | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | ①项目立项符合国家法律法规.国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目未重复（1分）。 | 3.00 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | ①项目按照规定的程序设立；（1分） ②所提交的文件、材料符合相关要求（1分）； ③符合国家有关法律法规和文件规定（1分）。 | 3.00 |
|  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | ①项目有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（0.5分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。 | 2.00 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。 | 2.00 |
|  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | ①预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分（1分）； ②预算内容与项目内容匹配，并按照标准编制（1分）； ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。 | 3.00 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | ①预算资金分配依据充分（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。 | 2.00 |
| 项目过程（15分） | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，资金到位率100%得2分，未100%完成，按资金到位率*2分得分。 | 2.00 |
|  |  |  | 预算执行率 | 5 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，预算执行率100%得5分，未100%完成，按预算执行率*5分得分。 | 5.00 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 3 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（0.5分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（0.5分）； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 | 3.00 |
|  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 3 | ①项目立项有相应实施方案（1分）； ②项目主管部门及项目单位已制定或具有相应的项目资金管理办法（1分）； ③项目资金管理办法合理、合规、完整（1分）。 | 2.00 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 2 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定（0.5分）； ②项目调整及支出调整手续完备（0.5分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（0.5分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（0.5分）。 | 2.00 |
| 项目产出（35分） | 产出数量 | 15 | 三级等保测评 | 2 | 三级等保测评质量=100%，得2分，否则不得分。 | 2.00 |
|  |  |  | 原市政府办公室办公OA系统功能迁移到赣政通 | 2 | 原市政府办公室办公OA系统功能迁移到赣政通，得2分，否则不得分。 | 2.00 |
|  |  |  | 完成安全接入平台建设 | 2 | 100%完成安全接入平台建设，得2分，否则不得分。 | 2.00 |
|  |  |  | 市县区、开发区各部门组织架构人员信息采集导入 | 2 | 市县区、开发区各部门组织架构人员信息采集导入>=4万人，得2分，不足4万人，按实际信息采集人数/4万人*2分得分。 | 2.00 |
|  |  |  | 市县区、开发区各部门组织架构梳理 | 2 | 市县区、开发区各部门组织架构梳理>=1000个，得2分，否则不得分。 | 2.00 |
|  |  |  | 第三方商用密码应用测评 | 2 | 第三方商用密码应用测评覆盖率=100%，得2分，否则不得分。 | 2.00 |
|  |  |  | 系统功能及性能测评 | 3 | 系统功能及性能测评覆盖率=100%，得3分，否则不得分。 | 3.00 |
|  | 产出质量 | 10 | 三级等保测评通过 | 1 | 三级等保测评通过，得1分，否则不得分。 | 1.00 |
|  |  |  | 人均访问速度 | 1 | 人均访问速度<=3秒，得1分，否则不得分。 | 1.00 |
|  |  |  | 保证市县区、开发区的正常使用 | 1 | 保证市县区、开发区的正常使用率=100%，得1分，否则不得分。 | 1.00 |
|  |  |  | 出现系统故障恢复 | 1 | 出现系统故障恢复<=2小时，得1分，否则不得分。 | 1.00 |
|  |  |  | 同时保证在线人数使用 | 1 | 同时保证在线人数使用<=5000人，得1分， | 1.00 |
|  |  |  | 符合《赣政通南昌市县分厅建设工作方案》和《赣政通南昌市县分厅建设工作联席会议制度》的相关要求 | 1 | 符合《赣政通南昌市县分厅建设工作方案》和《赣政通南昌市县分厅建设工作联席会议制度》的相关要求，得1分，否则不得分。 | 1.00 |
|  |  |  | 第三方商用密码应用测评通过 | 1 | 第三方商用密码应用测评通过，得1分，否则不得分。 | 1.00 |
|  |  |  | 系统功能及性能测评通过 | 1 | 系统功能及性能测评通过，得1分，否则不得分。 | 1.00 |
|  |  |  | 系统验收合格率 | 1 | 系统验收合格率=100%，得1分，否则不得分。 | 1.00 |
|  |  |  | 设施设备验收合格率 | 1 | 设施设备验收合格率=100%，得1分，否则不得分。 | 1.00 |
|  | 产出时效 | 5 | 2022年2月至2022年4月完成“赣政通”南昌分厅建设项目的初验 | 1 | 2022年2月至2022年4月完成“赣政通”南昌分厅建设项目的初验，得1分。延迟一个月扣0.5分，延迟超过一个月不得分。 | 1.00 |
|  |  |  | 2022年2月至2022年6月完成第三方测评机构对“赣政通”南昌分厅建设项目的三级等保测评工作 | 1 | 2022年2月至2022年6月完成第三方测评机构对“赣政通”南昌分厅建设项目的三级等保测评，得1分。延迟一个月扣0.5分，延迟超过一个月不得分。 | 1.00 |
|  |  |  | 2022年2月至2022年7月完成第三方测评机构对“赣政通”南昌分厅建设项目的功能及性能测评工作 | 1 | 2022年2月至2022年7月完成第三方测评机构对“赣政通”南昌分厅建设项目的功能及性能测评工作，得1分。延迟一个月扣0.5分，延迟超过一个月不得分。 | 1.00 |
|  |  |  | 2022年2月至2022年9月完成第三方测评机构对“赣政通”南昌分厅建设项目的商用密码应用测评工作 | 1 | 2022年2月至2022年9月完成第三方测评机构对“赣政通”南昌分厅建设项目的商用密码应用测评工作，得1分。延迟一个月扣0.5分，延迟超过一个月不得分。 | 1.00 |
|  |  |  | 2022年7月至2022年11月完成“赣政通”南昌分厅建设项目的验收并进入维保期 | 1 | 2022年7月至2022年11月完成“赣政通”南昌分厅建设项目的验收并进入维保期，得1分。延迟一个月扣0.5分，延迟超过一个月不得分。 | 1.00 |
|  | 产出成本 | 5 | 平台建设费用<=327.66万元 | 5 | 平台建设费用=（计划成本-实际成本）/计划成本*100%；成本节约率在±5%区间，得满分；超出区间范围，按每超出1%扣0.1分，扣完为止。 | 5.00 |
| 项目效益（25分） | 社会效益 | 13 | 可有效提升各参建单位核心信息安全保密水平 | 7 | 可有效提升各参建单位核心信息安全保密水平得满分7分，可酌情扣分。 | 6.00 |
|  |  |  | 有效提升全市政务办公效率和协同能力 | 6 | 有效提升全市政务办公效率和协同能力的满分6分，可酌情扣分。 | 3.50 |
|  | 可持续影响 | 12 | 对“赣政通”南昌分厅建设项目进行评估与管理 | 6 | 对“赣政通”南昌分厅建设项目进行持续评估与管理，可酌情扣分。 | 4.00 |
|  |  |  | 平台持续使用年限 | 6 | 平台持续使用年限>=5年，得6分，小于指标数1年扣2分，扣完为止。 | 6.00 |
| 满意度（10分） | 服务对象满意度 | 10 | 对各使用部门进行有效评估，有助于全市数字政府建设，评估满意度>=95% | 10 | 对各使用部门进行有效评估，评估满意度达95%（含）以上得10分，未达95%，按满意度百分比/95%*10分得分。 | 10.00 |
| 总分 |  | 100 |  | 100 |  | 93.50 |
| 评价等次 | 优☑ 良□ 中□ 差□ |
|  | 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差 |